##  7. План-график (диаграмма Ганта)

##  9. Организационная структура управления - МАКАР

##  10. Система мониторинга команды

##  12. SWOT-анализ - будем вместе делать

##  13. Основные риски и меры по их снижению

##  7. План-график (диаграмма Ганта)

| Этап | Месяц 1 | Месяц 2 | Месяц 3 | Месяц 4 | Месяц 5 | Месяц 6 |

|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

|  1. Анализ рынка и требований  | ███████ | | | | | |

|  2. Проектирование функционала  | ███████ | ███████ | | | | |

|  3. Составление технического стека и архитектуры  | | ███████ | | | | |

|  4. Разработка MVP (бэкенд + фронтенд)  | | | ███████ | ███████ | | |

|  5. Тестирование и исправление ошибок  | | | | ███████ | ███████ | |

|  6. Запуск бета-версии и рекламная кампания  | | | | | ███████ | ███████ |

|  7. Сбор обратной связи, развитие  | | | | | | ███████ |

Примечание: параллельно с разработкой ведётся подготовка к регистрации ИП и открытию расчётного счёта.

##  9. Организационная структура управления

Команда из 5 студентов, распределение ролей:

-  Руководитель проекта (Project Manager)  — отвечает за координацию, сроки, коммуникацию, внешние связи.

-  Backend-разработчик  — разрабатывает серверную часть, интеграцию с AI, базы данных.

-  Frontend-разработчик / мобильный разработчик  — создаёт мобильное приложение (iOS/Android) и пользовательский интерфейс.

-  AI-специалист / Data Scientist  — настраивает модели генерации рецептов, персонализацию, работает с API LLM.

-  Маркетолог / аналитик  — занимается продвижением, сбором требований, анализом конкурентов, обратной связью.

Структура —  плоская (матричная) , все решения принимаются коллегиально, но каждый отвечает за свою зону. По мере роста возможно выделение отделов.

##  10. Система мониторинга команды

Для отслеживания эффективности работы команды используются:

-  Еженедельные встречи (планёрки)  — обсуждаем выполненные задачи, проблемы, планы на неделю.

- Еженедельные отчёты руководителю проекта на тему «Что я сделал за эту неделю»

-  Trello / Asana / YouGile  — доска задач с чёткими дедлайнами и назначенными исполнителями. Статусы: «Нужно сделать», «В процессе», «На проверке», «Готово».

P.S. Найти рабочие сервера (Trello не работает в РФ), вставить скриншот задач из приложения

-  Метрики каждого участника  (индивидуальные KPI):

- Для разработчиков: количество выполненных задач, количество коммитов.

-  Общий чат в Telegram  для оперативной связи.

-  Регулярный фидбек  — раз в месяц обсуждаем личный вклад и мотивацию.

##  12. SWOT-анализ

|  Сильные стороны (S)  |  Слабые стороны (W)  |

|--------------------------|-------------------------|

| 1. Уникальная комбинация умного холодильника и AI-ассистента. | 1. Команда состоит из студентов — не хватает опыта в бизнесе и продажах. |

| 2. Персонализация на основе лайков/дизлайков. | 2. Отсутствие готовой клиентской базы. |

| 3. Экономия для пользователя за счёт анализа закупок. | 3. Высокая зависимость от внешних AI-сервисов (API LLM). |

| 4. Удобный голосовой интерфейс. | 4. Ограниченный бюджет на маркетинг. |

|  Возможности (O)  |  Угрозы (T)  |

|----------------------|-----------------|

| 1. Рост популярности AI-помощников и умных устройств. | 1. Конкуренция со стороны крупных игроков (Яндекс, Google). |

| 2. Возможность интеграции с продуктовыми онлайн-магазинами и службами доставки. | 2. Низкое доверие к AI у старшего поколения. |

| 3. Выход на B2B-сегмент (кафе, рестораны для автоматизации закупок). | 3. Изменение законодательства о персональных данных. |

| 4. Создание собственного аппаратного устройства. | 4. Технические сбои и утечки данных. |

Возможности роста и развития:

- Расширение функционала: диетические и медицинские рекомендации (например, для диабетиков).

- Создание сообщества поваров с возможностью делиться рецептами.

- Внедрение технологий компьютерного зрения для автоматического распознавания продуктов (без сканирования чека).

---
P.S. Во-первых я не доверяю нейронке писать SWOT анализ. Во-вторых нужно так и так сделать красивую таблицу и вставить её в презентацию

##  13. Основные риски и меры по их снижению

| Риск | Вероятность | Мера по снижению |

|------|-------------|------------------|

|  Недостаток опыта команды  (не справимся с задачами) | Средняя | Постоянное обучение, менторство от более опытных специалистов, разделение сложных задач на подзадачи. |

|  Низкий спрос / непонимание ценности AI  | Высокая | Провести образовательную кампанию в соцсетях, сделать акцент на простоте использования и конкретных выгодах (экономия времени, денег). |

|  Конкуренция со стороны ChatGPT и других AI  | Высокая | Сфокусироваться на узкой нише готовки и интеграции с холодильником (чего нет у универсальных ботов), улучшать UX. |

|  Проблемы с финансированием  (деньги закончатся раньше выхода на прибыль) | Средняя | Искать гранты для стартапов (Фонд содействия инновациям и др.), привлекать инвесторов, минимизировать расходы. |

|  Технические сбои / зависимость от API  | Низкая | Использовать резервные AI-модели (отечественные аналоги), делать кэширование результатов. |

|  Утечка персональных данных  | Низкая | Шифрование данных, соблюдение 152-ФЗ, регулярный аудит безопасности. |

P.S. Оформить красиво + почитать что-то о маркетинге и вставить возможные риски, которые пишут в этой статье и ссылку на источник